## Slide 1: Presentazione prima Sprint
Gruppo 04
Lanzara Nicola
Orlando Palma
Pacifico Simone
Vitolo Miriam

## Slide 2: Presentazione
01. Release
Sguardo alla prima release del software
02. Sprint e Product Backlog
User story pianificate per la sprint, completate e rimanenti
03. Burndown chart
Rappresentazione grafica dei progressi
04. Sprint review
Presentazione sintetica della sprint review
05. Sprint retrospective
Presentazione sintetica della sprint retrospective

## Slide 3: Prima Release
Con la prima release l’applicazione permette di:
Creare una nuova regola
Impostare un orario come condizione
Impostare un file audio da far partire come azione
Impostare un messaggio da mostrare come azione
Eliminare, disattivare e attivare le regole già create

## Slide 4
Sprint Backlog
Product Backlog
Non sono stati trovati nuovi task da completare
No technical debts
‹#›
Presentazione prima sprint
27 novembre 2023

## Slide 5: Burn down chart

## Slide 6: Sprint retrospective
Sottostimare task
Assegnare task che lavorano sugli stessi file a persone diverse
Distrazioni
Lavoro isolato
Utilizzo corretto di GIT e Trello
Definizione migliore dei task
Migliorare la comunicazione dei daily meeting

## Slide 7: Sprint review
Tutte le user story programmate per la sprint sono state portate a termine.
Velocità stimata: 21
Velocità effettiva: 21
No particolari problemi durante lo sviluppo
Necessario miglioramento UI
Product Backlog migliorabile dal punto di vista della chiarezza
27 novembre 2023
Presentazione prima sprint
‹#›