## Slide 1: Presentazione terza Sprint
Gruppo 04
Lanzara Nicola
Orlando Palma
Pacifico Simone
Vitolo Miriam

## Slide 2: Presentazione
01. Release
Sguardo alla seconda release del software
02. Sprint e Product Backlog
User story pianificate per la sprint, completate e rimanenti
03. Burndown chart
Rappresentazione grafica dei progressi
04. Sprint retrospective
Presentazione sintetica della sprint retrospective
05. Sprint review
Presentazione sintetica della sprint review

## Slide 3: Seconda Release
Nella seconda release l’applicazione presenta:
Una maggior scelta di condizioni (Giorno della settimana, giorno del mese, giorno dell’anno, file esistente, dimensione di un file);
Una maggior scelta di azioni (Scrivi su un file, copia un file, sposta un file, elimina un file);
Introduzione della sezione controlla in cui si può specificare il periodo per cui si ripete la regola (Sempre, una volta, periodicamente).

## Slide 4
Sprint Backlog
Product Backlog
È stato aggiunto un task per migliorare l’interfaccia utente
No technical debts
‹#›
Presentazione seconda sprint
4 Dicembre 2023

## Slide 5: Burn down chart seconda Sprint

## Slide 6: Burn down chart progetto

## Slide 7: Sprint retrospective
Distrazioni
Utilizzo corretto di GIT e Trello
Migliorare la comunicazione

## Slide 8: Sprint review
Tutte le user story programmate per la sprint sono state portate a termine.
Velocità stimata: 21
Velocità effettiva: 23
No particolari problemi durante lo sviluppo
Necessario ulteriore miglioramento UI
È stata eliminata la user story con ID 12
È stata aggiunta la user story con ID 36.
4 Dicembre 2023
Presentazione seconda sprint
‹#›