Retrospective del primo Sprint

Le decisioni prese nella retrospective di questo Sprint sono:

Stop (cose da smettere di fare):

- Sottostimare il tempo necessario per la fase di testing.

- Scrivere user stories dipendenti l’una dall’altra e task poco definiti

- Dividere i task tra i membri che lavorano contemporaneamente sulla stessa porzione di codice.

Less of (cose da fare di meno):

- Ridurre le interruzioni durante il lavoro cercando di minimizzare le distrazioni.

- Lavorare separatamente riducendo la comunicazione diretta.

Keep doing (cose da continuare a fare):

- Continuare ad utilizzare la board Trello per tenere traccia del lavoro in corso.

- Continuare ad utilizzare GIT Hub per la condivisione di file tra i membri del team.

More of (cose da fare di più):

- Migliorare la comunicazione nei daily meeting.

- Comprendere meglio il lavoro svolto dagli altri.

Start (cose da cominciare a fare)

- Definire bene il lavoro da fare prima di iniziarlo

- Iniziare i task avendo una chiara definizione dei requisiti.

Retrospective del secondo Sprint

Le decisioni prese nella retrospective di questo Sprint sono:

Stop (cose da smettere di fare):

Less of (cose da fare di meno):

Keep doing (cose da continuare a fare):

- Continuare ad utilizzare la board Trello per tenere traccia del lavoro in corso.

- Continuare ad utilizzare GIT Hub per la condivisione di file tra i membri del team.

More of (cose da fare di più):

- Migliorare la comunicazione nei daily meeting.

- Comprendere meglio il lavoro svolto dagli altri.

Start (cose da cominciare a fare):

- Definire bene il lavoro da fare prima di iniziarlo

- Iniziare i task avendo una chiara definizione dei requisiti.